Fiche d'avancement de projet tuteuré

Nom : MMADI
Prénom : Anzilane
Groupe : 3.2
Date de remise : 17/01/2017
L2 informatique

Mon carnet de bord
A mettre à jour au fur et à mesure et à déposer toutes les deux semaines
Fiche numéro : 1
Activités et tâches / (Liste des objectifs)	Dates prévues		Dates de fin	Résultats obtenus à la date prévue / (entre 0 et 100%)		Difficultés rencontrées et / raisons de ces difficultés	Qu’est-ce qui a ou peut être mis en œuvre pour les surmonter ?
Réfléchir à l'implémentation du SD-dynamique du graphe Plateau / Implémentation de la SD	6-7 avril / 8-aujourd'hui		7 avril / en cours	70.00% / 50%		L'adaptation du TAD Graphe au besoin du plateau. / Les différentes calcule / liée au plateau	Essayer de le faire en même temps. / Choisis de maintenir une lite d'adjacence pour chaque sommet
Quelles sont les connaissances issues de ma formation que j’ai utilisées durant cette période ? / Définition d'un TAD (axiome, précondition, …). selon Les besoin (une bonne connaissances du langage C)					Quelles sont les connaissances acquises en auto-formation que j’ai utilisées durant cette période ? / Comprendre la théorie des graphe (5h de recherches et d'apprentissage).
Quelles sont les autres ressources qui m’ont été utiles (bibliothèques, algorithmes, ….)? / Qu’est-ce qui me manque ? / Qu’est-ce que je peux mettre en œuvre pour me l’approprier ?		pour l'instant je n'utilise pas de ressource externe. Néanmoins l'utilisation des forum m'aide énormément. Notamment dans le choix de notation de l'hexagone. / Pour l'instant rien.
Les conseils de mon tuteur :		Je n'en ai pas encore Utilisé les conseille donner

Remarques (changement d'objectif de version, des rôles, problèmes divers, etc. :
Je remarque que la création de la SD-DYNAMIQUE demande du temps et vu le calendrier extra-projet qui nous attend, je suis obligé de demander de l'aide à mes coéquipières pour pouvoir avoir aussi du temps de révision pour les autre matières.